

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dia | Actividad desarrollada | HORAS |
| 02/10/2021 | Reunión con los miembros encargados del proyecto | 4 |
| 05/10/2021 | Reunión de miembros del grupo para la asignación de roles a cada encargado de la creación del sistema. | 2 |
| 07/10/2021 | Elaboración de primer documento con los  requerimientos establecidos. | 5 |
| 12/10/2021 | Reunión para aclarar requisitos del sistema | 4 |
| 15/10/2021 | Reunión para empezar a ingresar y gestionar la base de datos y verificar posibles errores del sistema | 5 |
| 29/10/2021 | Presentación de versión del documento de la visión de este  Proyecto con el otro encargado del proyecto | 2 |
| 30/10/2021 | Presentación de desarrollo y modelo del proyecto. | 3 |

**SISTEMA**

Se requiere realizar un sistema para un punto de venta el cual pueda, registrar ventas, realizar la factura de dichas ventas, almacenar los productos, registrar clientes, registrar proveedores y registrar usuarios.

* De las ventas se requiere poder ver las ventas realizadas y ejecutar una nueva venta
* En un apartado de productos se solicita registrar un nuevo producto y poder ver los registros de los productos (también en este apartado se pueda eliminar, actualizar y editar)
* Se requiere registrar nuevos clientes, también poder ver los clientes que ya fueron registrados (en este apartado se debe poder editar y eliminar los clientes)
* Se solicita poder registrar proveedores, también que se pueda observar los proveedores que se encuentran en el sistema (se debe de poder editar y eliminar)
* Se debe de poder registrar usuarios, y de ello se debe poder ver los usuarios que se registraron (De ellos se debe de poder editar y eliminar usuarios)

**Recursos Utilizados**

* PHP
* MySQL
* Visual Studio Code
* XAMPP